招标公告

- 项目概况

  - 项目编号：HGZB21304

  - 项目名称：720机组高端工程用管研发及产业化改造之Assel轧机电气室、集控室及2#坯锯移位建安工程

  - 建设单位：衡阳华菱连轧管有限公司

  - 工程合同: 固定单价合同

  - 项目概况：为满足720机组生产高等级合金油井管、工程机械用管和高压锅炉管的性能要求，提高720机组产品附加值及市场竞争力，拟在特管厂720机组新增一套Assel轧管机及相关配套设施。具体详细的工程内容、数量详见技术要求规格书及工程量清单。本次招标为清单单价招标。在项目实施过程中，业主方保留适当调整、增减实施工程范围、内容的权利。

  - 招标主要范围：

- 新建单层框架结构Assel轧机电气室，建筑面积约340m2；

- 新新建两层钢结构集中控制室，建筑面积约200m2；

- 建单层砖混结构热锯及管坯锯电气室，建筑面积约45m2；

- 2#管坯锯移位、设备安装及新建三间建筑物的室内电气、照明等施工；

  - 地点：衡阳华菱连轧管有限公司特管厂720机组

  - 工期：50天（2021年7月6日开始施工，集控室及2#坯锯移位等厂房内施工内容需在2021年7月31日完成，Assel轧机电气室需在2021年8月26日完成）。

- 投标人资格要求

  - 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内。

  - 本工程投标人须为具有建筑工程施工总承包二级及以上资质和机电工程施工总承包三级及以上资质的法人企业。

  - 项目经理必须具有二级建造师及以上执业资格证书，技术负责人具有中级职称，项目经理、技术负责人有类似工程经验且必须提供本公司相关资质证明及社保证明（投标时提供项目经理执业资格证书的原件）。

  - 法律、行政法规规定的其他资格条件。

- 本项目不接受列入湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其分（子）公司供应商黑名单，或衡阳华菱钢管（连轧管）有限公司供应商资格暂停、取消、淘汰期间的单位或个人投标。

- 招标文件获取

  - 请各投标人自行在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）下载招标文件、工程量清单、技术附件等。

  - 请投标单位自行下载或查阅招标文件及相关资料等，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。

  - 招标文件售价200元人民币，扫码支付。

- 投标保证金

  - 投标保证金金额：30000元人民币。

  - 投标保证金缴纳截止时间为投标截止时间。

  - 投标保证金缴纳方式：电汇、转账或投标单位在衡钢的货款（工程款）。

开户行：工行衡阳银雁支行

开户名：衡阳华菱连轧管有限公司

帐  号：1905022319020105051

  - 投标人未按要求缴纳投标保证金，由评委会初审后作无效投标文件处理，其可能造成的损失由投标人自行承担。

- 投标和开标

  - 投标文件递交截止时间及开标时间：2021年7月5日上午9:30(北京时间)

  - 投标文件递交及开标地点：衡阳华菱钢管有限公司西办公楼三楼开标二室（采购部三楼）

  - 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 评标办法

本项目采用经评审的最低价中标法。

- 公告媒介

本次招标公告在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）上发布。

- 监督

- 本次招投标监督部门为衡阳华菱钢管有限公司纪委，电话：0734-8872189

- 其它

投标人须保证其提供的资格审查申请资料及投标资料的真实性，招标人有权在招标的任何阶段进行调查和核实，一旦发现虚假，将严肃查处。

- 联系方式：

项目联系人：孟先生                  手机：13507346692

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司技改工程指挥部

招标联系人：洪先生

电话：（0734）8872579（办）           手机：15616678886

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司企业管理和人力资源部/湖南衡阳钢管（集团）有限公司招标办